### Grisjunarútboð| 26.01.2010 |

Skógrækt ríkisins óskar eftir tilboði í grisjun í Reykjarhól við Varmahlíð í Skagafirði. Um er að ræða þrjá litla reiti sem samtals eru um 1 hektari að stærð. Nánari upplýsingar um reitina er að finna hér að neðan, í meðfylgjandi excelskjali og kortmynd. Gera skal eitt tilboð fyrir þessa þrjá reiti. Heimilt er að bjóða í útkeyrslu viðar með vagni eða útdrátt með spili  úr reitunum. Tilboðum í grisjun og útkeyrslu/útdrátt skal haldið aðskildum. Heimilt er að skila inn frávikstilboðum.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Skógræktar ríkisins á Vöglum í Fnjóskadal, 601 Akureyri eða senda í tölvupósti á netfangið siggi@skogur.is fyrir 26.janúar 2010 kl. 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað 26. janúar kl. 11.00.  Ekki eru gefnar upplýsingar um útboðið í síma en hægt er að óska eftir skýringum á útboðsgögnum með því að senda tölvupóst á siggi@skogur.is eða runar@skogur.is .

Skógrækt ríkisins áskilur sér rétt til að taka tilboðum að hluta eða í heild eða hafna öllum.

## Reitalýsing

Reitirnir liggja í vestanverðum Reykjarhólnum Aðkoman að reitunum er þægileg þar sem þeir liggja að vegarslóða sem liggur í gegnum skóginn. Eins er auðvelt að fara um reitina þar sem þeir eru sléttlendir og halli lítill.

Aðaltrjátegundin er stafafura en þó er tölvert lerki í reit nr. 1 og einnig nokkuð um sitkagreni í reit nr. 3. Víða er síðan slæðingur af greni og birki.

Stafafuran er að jafnaði mjög grófkvistótt. Eins er mjög áberandi að furan er margstofna.

## Almennt

Í öllum reitum er um að ræða fellingu, afkvistun, niðurhlutun trjábola og stöflun á viðnum fyrir útkeyrslu/útdrátt. Trjábolir tilbúnir til útkeyrslu skulu vera hlutaðir niður í 3,5 metra lengdir. Nánari lýsing um hæð,  þéttleika trjáa og grisjunarstyrk er að finna í excelskjali. Verktaki getur hafið grisjun um leið og samningur er frágenginn. Verktaki skal hafa lokið verkinu eigi seinna en 1. apríl 2010.

Ekki er leyfilegt að höggva fyrir traktorsslóðum innan reitanna og annaðhvort verður að draga viðinn út með spili eða keyra hann út með minni tækjum en traktorum. Eins er ekki leyfilegt að draga viðinn á spilinu frá reitunum að viðarplani.

Mikilvægt er að frágangur á svæðinu sé snyrtilegur og að lim og toppar liggi ekki eftir á skógarvegum og stígum.

Almenn verklýsing um grisjun:

Verktaki grisjar ofangreinda skóga samkvæmt góðri grisjunarvenju og samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu:

A. Góð grisjunarvenja felur í sér eftirfarandi:

- Kræklótt, skemmd, lágvaxin og/eða grönn tré eru frekar felld en beinvaxin, óskemmd, hávaxin og/eða sver tré eru látin standa eftir

- Meðalþvermál trjáa skal vera meira eftir grisjun en fyrir og meðalhæð trjáa skal ekki vera lægri eftir grisjun er fyrir

- Bil á milli eftirstandandi trjáa er sem jafnast

- Greinastubbar eftir kvistun skulu ekki vera lengri en 1 cm

- Toppur er sagaður af þar sem þvermál stofns er 5 cm

- Felldum bolum er raðað/staflað til að auðvelda útkeyrslu

- Ekki séu skemmdir á eftirstandandi trjám, sérstaklega á berki og rótum

- Jarðvegsrask og röskun á gróðri og dýralífi sé sem minnst

- Engin olía eða önnur mengandi efni berist í jarðveg eða vatn

B. Verktaki grisjar ofangreinda reiti þannig að eftir standi sá trjáfjöldi sem verkkaupi segir fyrir um skv. meðfylgjandi töflu.  Frávik frá uppgefnum þéttleika við úttekt má vera allt að 10%, hvort heldur sem er fyrir of-eða vangrisjun.

C. Verktaki fellir trén skv. skipulagi sem verkkaupi leggur upp og skal fella tré að útkeyrslubrautum svo hægt sé að ná þeim auðveldlega. Skal verktaki stafla viðnum upp í útdráttarstafla eins og kostur er og skulu allir bolir sem spila þarf út snúa með toppendann í átt að útkreyrslubraut og liggja því sem næst þvert á hana til að auðvelda útspilun og lestun á timburvagn.

D. Frágangur á svæðinu eftir grisjun skal vera þannig að:

- Svæðið sé snyrtilegt, þar sé engin slysahætta og allir vegir og slóðar í jafngóðu ástandi og þegar verkið hófst

- Stubbar séu ekki hærri en 10 cm

- Lim og toppar liggi ekki eftir á skógarvegum og stígum eða í lækjum

- Allur nýtilegur viður sé hirtur úr skóginum liggi í búntum tilbúinn til útkeyrslu

- Í skóginum séu engin hangandi tré og timburstaflar svo traustlega hlaðnir að engin slysahætta sé.

Verktaki ber einn ábyrgð á tækjum sínum og starfsmönnum og skal hafa fullnægjandi tryggingar fyrir tjóni á tækjum sínum og slysum á starfsmönnum. Hann skal uppfylla öll ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga er varða starfskjör, vinnu, hollustuhætti og umhverfismál. Skal verktaki sjá til þess að starfsmenn séu alltaf íklæddir öryggisbuxum, s.k. keðjusagarbuxum, séu í öryggisstígvélum, með hjálma og heyrnarhlífar.

Verktaki skal tilkynna verkkaupa um upphafsdag grisjunarvinnu með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Verktaki skal tilkynna verkkaupa um verklok strax að loknu verki og boðar þá verkkaupi samningaaðila til úttektar á verkinu eins fljótt og auðið er. Úttekt skal vera í samræmi við lýsingu í útboðsgögnum og samningi þessum. Í úttektinni felast mælingar (þéttleiki og þvermál trjáa) á mæliflötum völdum af handahófi innan grisjunarsvæðisins, athugun á breidd og ástandi brauta og mat á þáttum er varða grisjunarvenjur, frágang viðar og almennan frágang.

Reynist verkið ófullnægjandi samkvæmt kröfum í samningi þessum er verkkaupa heimilt að krefjast úrbóta af hálfu verktaka, verkkaupa að kostnaðarlausu, ellegar lægri greiðslu fyrir verkið en greinir í tilboði verktaka að því marki sem hér greinir:

- Sé kvistun illa framkvæmd, toppur sagaður af við rangt eða ójafnt þvermál eða bolir sagaðir í rangar eða ójafnar lengdir skal tilkynna verktaka það strax og slíkt uppgötvast og skal hann þá leiðrétta vinnubrögðin í framhaldinu, ellegar lækka reikning um 10%

- Reynist þéttleiki eftirstandandi trjáa víkja meira en 10% frá því marki sem sett er skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% frávik hvort heldur grisjað var of lítið eða of mikið.

- Reynist meðalþvermál lægra eftir grisjun en fyrir skal lækka reikning um 5% fyrir hvern cm sem meðalþvermál hefur minnkað.

- Reynist meðalhæð lægri eftir grisjun en fyrir skal lækka reikning um 5% fyrir hverja 10 cm sem meðalhæð hefur lækkað.

- Reynist barkarskemmdir á meira en 10% eftirstandandi trjáa skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% markið.

- Reynist uppröðun/uppstöflun á felldum bolum m.t.t. útkeyrslu óviðunandi (þ.e. ekki skv. skipulagi sem lagt var upp skv. D lið,  2. gr.) skal verktaki leiðrétta það, ellegar lækka reikning um 10%.

- Reynist meira en 2% felldra trjáa liggja eftir í skóginum telst viðarflutningi ekki lokið úr skóginum. Verkkaupi getur frestað greiðslu fyrir viðarflutningshluta verksins þar til verktaki hefur að fullu lokið viðarflutningi úr skóginum.

- Sjái verktaki fram á að geta ekki klárað verkið á tilsettum degi getur hann sagt sig frá verkinu. Skal það tilkynnt til verkkaupa minnst 2 vikum fyrir tilsett verklok. Þá er verkið tekið út og gert upp við verktaka miðað við það hlutfall verksins sem hann hefur klárað, en 10% dregin frá greiðslu vegna vanefnda. Sé verk ekki hafið áður en verktaki segir sig frá verkinu skal hann greiða verkkaupa 10% af tilboðsupphæð.

Hafi verktaki ekki sagt sig frá verkinu og ekki lokið því á tilsettum lokadegi skal verktaki þá hætta vinnu. Þá er verkið tekið út og gert upp við verktaka miðað við það hlutfall verksins sem hann hefur klárað, en 20% dregin frá greiðslu vegna vanefnda.