Grisjunarútboð

Skógrækt ríkisins óskar eftir tilboðum í grisjun á Stálpastöðum í Skorradal. Um er að ræða tvo aðskilda reiti.

Nánari upplýsingar um þá er að finna hér að neðan, í meðfylgjandi excelskjölum og kortmyndum. Tilboð skulu vera sundurliðuð eftir svæðum. Heimilt er að bjóða í útkeyrslu viðar með vagni úr reitunum. Tilboðum í grisjun og útkeyrslu skal haldið aðskildum. Heimilt er að skila inn frávikstilboðum. Öll tré í reitunum með þvermál yfir 5 cm voru mæld og reiknuð með í trjáfjölda.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Skógræktar ríkisins á Hreðavatni eða senda í tölvupósti á netföngin birgir@skogur.is eða christoph@skogur.is  fyrir 27.september 2011 kl. 10:00. Tilboð verða opnuð á sama stað 27. september kl. 11.00.  Nánari upplýsingar um útboðið fást með því að senda tölvupóst á netföngin birgir@skogur.is eða christoph@skogur.is. eða í síma 8440433 (Christoph). Skógrækt ríkisins áskilur sér rétt til að taka tilboðum að hluta, í heild eða hafna öllum.

Reitalýsing

Stálpastaðir

Reitur nr. 279

Reiturinn er ofarlega í skóginum og afmarkast að skógarvegi að ofan. Í svæðinu er rauðgreni gróðursett 1959. Svæðið er í brekku með 20-33% halla. Afkvista skal boli,  hluta og stafla í búnt í útkeyrsluátt í samráði við verkkaupa. Flokka skal frá boli til flettingar í samráði við verkkaupa. Gert er ráð fyrir að verktaki höggvi útkeyrslubrautir í svæðið í samráði við verkkaupa. Áætluð lengd útkeyrslubrauta er á bilinu 300-400 metrar. Efni úr útkeyrslubrautum er ekki inní magntölum en áætlað að það sé um 20 m3. Í reitnum er eitthvað af smátrjám þ.e.a.s. trjám með þvermál minna en 5 cm í brjósthæð (1,3 metrar). Þetta efni á að fella og láta liggja.

Reitur nr. 418

Reiturinn er ofarlega í skóginum og afmarkast að skógarvegi að ofan og neðan. Í svæðinu er rauðgreni gróðursett 1956. Svæðið er í brekku með 20-33% halla. Afkvista skal boli,  hluta og stafla í búnt í útkeyrsluátt í samráði við verkkaupa. Flokka skal frá boli til flettingar í samráði við verkkaupa. Gert er ráð fyrir að verktaki höggvi útkeyrslubrautir í svæðið í samráði við verkkaupa. Áætluð lengd útkeyrslubrauta er á bilinu 150-200 metrar. Efni úr útkeyrslubrautum er ekki inní magntölum en áætlað að það sé um 10 m3. Í reitnum er aðeins af stafafuru (ca 300 tré/ha) og eru þau tekin með í útreikningunum. Einnig er eitthvað af deyjandi broddgreni og rauðgreni með þvermál minna en 5 cm sem á að fella.

Verktaki getur hafið grisjun um leið og samningur er frágenginn. Verktaki skal hafa lokið verkinu eigi seinna en 1. desember 2011.  Sektir fyrir seinkun á verklokum nema kr 10.000 lækkun á umsömdu verði fyrir hvern dag sem verklok tefjast.

Almenn verklýsing um grisjun:

Verktaki grisjar ofangreinda skóga samkvæmt góðri grisjunarvenju og samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu:

A. Góð grisjunarvenja felur í sér eftirfarandi:

·        Kræklótt, skemmd, lágvaxin og/eða grönn tré eru frekar felld en beinvaxin, óskemmd, hávaxin og/eða sver tré eru látin standa eftir

·        Meðalþvermál trjáa skal vera meira eftir grisjun en fyrir og meðalhæð trjáa skal ekki vera lægri eftir grisjun er fyrir

·        Bil á milli eftirstandandi trjáa er sem jafnast

·        Ef tré er eru afkvistuð skulu greinastubbar eftir afkvistun ekki vera lengri en 1 cm

·        Toppur er sagaður af þar sem þvermál stofns er 6 cm

·        Ekki séu skemmdir á eftirstandandi trjám, sérstaklega á berki og rótum

·        Jarðvegsrask og röskun á gróðri og dýralífi sé sem minnst

·        Engin olía eða önnur mengandi efni berist í jarðveg eða vatn

B. Verktaki grisjar ofangreinda reiti þannig að eftir standi sá trjáfjöldi sem verkkaupi segir fyrir um skv. meðfylgjandi töflu.  Frávik frá uppgefnum þéttleika við úttekt má vera allt að 10%, hvort heldur sem er fyrir of-eða vangrisjun.

C. Verktaki fellir trén skv. skipulagi sem verkkaupi leggur upp og skal fella tré að útkeyrslubrautum svo hægt sé að ná þeim auðveldlega. Skal verktaki stafla viðnum upp í útdráttarstafla og skulu allir bolir snúa með rótarendann í sömu átt til að auðvelda útspilun og lestun á timburvagn.

D. Frágangur á svæðinu eftir grisjun skal vera þannig að:

·        Svæðið sé snyrtilegt, þar sé engin slysahætta og allir vegir og slóðar í jafngóðu ástandi og þegar verkið hófst

·        Stubbar séu ekki hærri en 10 cm

·        Lim og toppar liggi ekki eftir á skógarvegum og stígum eða í lækjum

·        Allur nýtilegur viður liggi í búntum tilbúinn til útkeyrslu

·        Í skóginum séu engin hangandi tré og timburstaflar svo traustlega hlaðnir að engin hætta sé á að viður falli á fólk, tæki eða önnur verðmæti

Verktaki ber einn ábyrgð á tækjum sínum og starfsmönnum og skal hafa fullnægjandi tryggingar fyrir tjóni á tækjum sínum og slysum á starfsmönnum og uppfylla öll ákvæði laga, reglugerða og kjarasamninga er varða starfskjör, vinnu, hollustuhætti og umhverfismál. Skal verktaki sjá til þess að starfsmenn séu alltaf íklæddir öryggisbuxum, s.k. keðjusagarbuxum, séu í öryggisstígvélum, með hjálma og heyrnarhlífar.

Verktaki skal tilkynna verkkaupa um upphafsdag grisjunarvinnu með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Verktaki skal tilkynna verkkaupa um verklok strax að loknu verki og boðar þá verkkaupi samningaaðila til úttektar á verkinu eins fljótt og auðið er. Úttekt skal vera í samræmi við lýsingu í útboðsgögnum og samningi þessum. Í úttektinni felast mælingar (þéttleiki og þvermál trjáa) á mæliflötum völdum af handahófi innan grisjunarsvæðisins, athugun á breidd og ástandi brauta og mat á þáttum er varða grisjunarvenjur, frágang viðar og almennan frágang.

Reynist verkið ófullnægjandi samkvæmt kröfum í samningi þessum er verkkaupa heimilt að krefjast úrbóta af hálfu verktaka, verkkaupa að kostnaðarlausu, ellegar lægri greiðslu fyrir verkið en greinir í tilboði verktaka að því marki sem hér greinir:

- Reynist þéttleiki eftirstandandi trjáa víkja meira en 10% frá því marki sem sett er skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% frávik hvort heldur grisjað var of lítið eða of mikið.

- Reynist barkarskemmdir á meira en 10% eftirstandandi trjáa skal lækka reikning um 1% fyrir hvert prósent umfram 10% markið.

- Reynist meira en 2% felldra trjáa liggja eftir í skóginum telst viðarflutningi ekki lokið úr skóginum. Verkkaupi getur frestað greiðslu fyrir viðarflutningshluta verksins þar til verktaki hefur að fullu lokið viðarflutningi úr skóginum.